Escopo do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

*Projeto: Criação de um sistema web com informação cultural*

*Versão: 2.0*

ÍNDICE

[Conteúdo 4](#_Toc494486446)

[1. Descrição do projeto 4](#_Toc494486447)

[2. Descrição do produto 4](#_Toc494486448)

[3. Entregas 4](#_Toc494486449)

[3.1 Entrega 1- Proposta Técnica e Financeira 4](#_Toc494486450)

[3.2 Entrega 2 – Plano do projecto 4](#_Toc494486451)

[3.3 Entrega 3 – Documento de Requisitos 4](#_Toc494486452)

[3.4 Entrega 4 - Projecto 4](#_Toc494486453)

[3.5 Entrega 5 – Relatório de progresso 1 4](#_Toc494486454)

[3.6 Entrega 6 - Relatório de progresso 2 4](#_Toc494486455)

[3.7 Entrega 7 – Relatório Final do priojecto 4](#_Toc494486456)

[3.8 Documento de gestão de configurações 5](#_Toc494486457)

[4. Plano de Aceitação 5](#_Toc494486458)

[4.1 Critérios de Aceitação 5](#_Toc494486459)

[4.2 Registro do Status da Aceitação 5](#_Toc494486460)

[5. Membros da Equipa e Responsabilidade 5](#_Toc494486461)

[6. Requisitos funcionais 6](#_Toc494486462)

[7. Exclusões 6](#_Toc494486463)

[8. Restrições 6](#_Toc494486464)

[9. Premissas 6](#_Toc494486465)

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 01/Set/2017 | 1.0 | Criação do documento | Éude Cumbe |
| 07/Set/2017 | 1.1 | Preenchimento das entregas | Shen Nunguiane e Francisco Rupansana |
| 10/Set/2017 | 1.5 | Premissas e restrições | Grupo 4 |
| 15/Set/2017 | 2.0 | Validação e correcção do documento | Grupo 4 |

Conteúdo

# Descrição do projeto

*Este projecto visa criar um site informativo sobre a cultura. O projecto está dividido em etapas para a criação do site.*

# Descrição do produto

*A WikiCultura tem o objectivo de ajudar a conhecer a cultura de cada povo, dando a oportunidade de navegar num horizonte cultural diferente sem precisar se mover fisicamente. Dá a oportunidade de o usuário mostrar a sua cultura no que tange a gastronomia, saúde, economia e vários outros temas culturais.*

# Entregas

*Descrição das principais entregas ddo projecto.*

## Entrega 1- Proposta Técnica e Financeira

*É o documento que especifica a proposta para o projecto. Será apresentado todo o material necessário (perfil dos desenvolvedores, tempo) para o desenvolvimento do produto, juntamente com o capital necessário para cada etapa do projecto.*

## Entrega 2 – Plano do projecto

*Esta entrega é do plano do projecto, que consiste em como o projecto será dividido e tratara da gestão da produção do software, a divisão de tempo para cada entrega da parte do software e fará a gestão das mudanças.*

## Entrega 3 – Documento de Requisitos

Esta entrega é relativa ao documento que especifica as funcionalidades do sistema, onde estão apresentados os principais requisitos do sistema.

## Entrega 4 - Projecto

*Esta entrega é relativa a primeira fase funcional do produto, que será entregue na data previamente estabelecida juntamente com o manual de utilizador. Deve conter as funcionalidades básicas do sistema.*

## Entrega 5 – Relatório de progresso 1

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projecto.

## Entrega 6 - Relatório de progresso 2

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projecto.

## Entrega 7 – Relatório Final do priojecto

Conclusão do projecto.

## Documento de gestão de configurações

Descreve todas as actividades de gestão de controle de configurações e mudanças que serão executadas durante o ciclo de vida do projecto. Também apresenta padrões de desenvolvimento a ser seguido por todos membros da equipe.

# Plano de Aceitação

O Plano de Aceitação cria um consenso entre o cliente e o time de projeto sobre como determinar a aceitação da solução.

## Critérios de Aceitação

Esta seção detalha os critérios de aceitação da solução, isto é, as principais condições que devem ser respeitadas para sua homologação. Os critérios são apresentados na lista abaixo:

* Proposta Técnica e Financeira;
* Documento de Requisitos;
* Projecto;
* Documento de Gestão de configurações;
* Relatórios de progresso;
* Manual de utilizador.

## Registro do Status da Aceitação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entrega** | **Data** | **Status** |
| Proposta Técnica e Financeira | 29/Set/2017 | Aceite |
| Documento de Requisitos | 11/Set/2017 | Aceite |
| Projecto | 13/Out/2017 | Aceite |
| Documento de gestão de configurações | 27/10/2017 | Aceite |
| Relatórios de progresso; | 10/Nov/2017 | Aceite |
| Manual de utilizador. | 24/Nov/2017 | Aceite |

# Membros da Equipa e Responsabilidade

|  |  |
| --- | --- |
| **Membro** | **Responsabilidade** |
| dr. Vali Issufo | Avaliação e verificação de padrões de qualidade |
| Eng. Muarucha | Avaliação e verificação de padrões de qualidade |
| Éude Cumbe | Gestão, execução e manutenção |
| Nunguiane, Shen | Gestão, execução e manutenção |
| Rupansana, Francisco | Gestão, execução e manutenção |
| Sortane, Ronildo | Gestão, execução e manutenção |
| Ubisse, Alberto | Gestão, execução e manutenção |
| Ucolore, Joaquim | Gestão, execução e manutenção |

# Requisitos funcionais

1. O sistema deve possibilitar que qualquer pessoa se cadastre e tenha acesso consoante a permissão dada;
2. O sistema deve possibilitar a edição de perfil e carregar ficheiros de pouca capacidade;
3. Possibilidade de editar artigos existentes no site se for cadastrado;
4. Possibilidade de criar artigos e pagina;
5. Permitir a pesquisa de artigos;
6. Interagir com outros sites que permitem melhor entendimento de certas informações do site (ex.: wikipedia);
7. Possibilidade de denunciar artigos/informações não fidedignas;
8. Possibilidade de inclusão de videos de platformas de distribuição de videos;
9. Outros promenores podem ser apresentados na proposta técnica.

# Exclusões

1. Não haverão aulas de capacitação para o desenvolvimento e manutenção do sistema.
2. Não será feito nenhum trabalho que envolva o cabeamento eléctrico ou instalação ou configuração de rede de computadores.
3. Não será desenvolvido nenhuma aplicação (movél ou desktop) de acesso ao site.

# Restrições

1. O produto deve ser acessível para todos no sentido de estar disponivel para todo tipo de pessoa no país.
2. É necessário que haja internet disponível para aceder ao sistema.
3. O Sistema deve ser Web.
4. Uso de ferramenta de gestão de projecto: RedMine e MSProject.

# Premissas

1. Aprovação do plano de gerenciamento do projecto;
2. Instalação de um servidor para poder alojar o produto;
3. Os usuários devem estar familiarizados com o Wikipedia;
4. O projecto deverá ser entregue até 24 de novembro de 2017.

APROVAÇÕES:

(Assinatura)